求职平台前端界面升级改造计划书

——让系统更贴近真实招聘/求职平台体验

版本：V1.0    日期：2026-06-27

# 1. 项目背景与目标

当前系统已具备学生端 AI 求职辅导、企业端项目推荐、管理端数据看板等基础能力，前端技术栈为 Vue 3 + Vite + Element Plus + Pinia。但从“真实求职平台”视角看，现有页面仍存在以下典型问题：

- 页面整体偏“后台管理”风格：左侧深色菜单 + 右侧简单表单/表格，缺少招聘平台常见的信息流、卡片 Feed、信息密度和视觉层级。

- 岗位列表只有“标题 + 城市 + 薪资 + 简短 JD”，缺少公司信息、发布时间、经验要求、福利标签、HR 状态、收藏/投递/沟通等真实招聘场景要素。

- 学生端缺少“我的投递”“面试邀约”“消息通知”“收藏岗位”等求职核心链路；企业端缺少“职位管理”“候选人库”“招聘流程”等 HR 工作台。

- 空数据、加载中、网络错误、操作成功等状态反馈不够统一，部分页面直接留白或仅显示文字。

- 响应式适配较弱，移动端/小屏设备体验不佳。

本次改造的目标是在尽量复用现有接口的前提下，通过前端组件升级、页面重构、字段映射补齐、交互优化，使平台在视觉与体验上更接近 BOSS 直聘、智联招聘、猎聘等真实求职产品，同时保持与现有后端服务的兼容性。

# 2. 现状盘点

## 2.1 技术栈与目录结构

| 框架/工具 | 说明 |
| --- | --- |
| Vue 3 + Vite | 组合式 API + <script setup>，构建工具 Vite |
| Element Plus | UI 组件库，当前大量直接使用 el-card / el-table / el-form |
| Pinia | 状态管理，已有 user / profile / assessment 三个 store |
| Axios | API 请求封装在 src/api/request.ts |
| ECharts | 已有 RadarChart 组件，可用于扩展数据可视化 |
| SCSS | 全局样式 global.scss，含 --primary-color、page-card、page-title 等公共类 |

前端目录结构：

- src/views/：登录/注册、学生端、企业端、管理端、客服、错误页。

- src/components/：布局（AppLayout / HeaderBar / Sidebar）、图表（RadarChart）、通用（ChatWindow / FileUpload / SkillTag）。

- src/api/：auth / student / enterprise / admin / customerService。

- src/stores/：user / profile / assessment。

## 2.2 现有页面与问题速览

| 页面模块 | 主要问题 | 改造方向 |
| --- | --- | --- |
| 全局布局 | 侧边栏深色固定、顶部仅面包屑+头像，缺少搜索/通知/快捷入口 | 升级为顶部全局导航 + 分组侧边栏 + 消息中心 |
| 登录/注册 | 视觉已较完整，但手机号/验证码、企业信息未接入 | 补充短信验证码 UI、企业注册扩展字段、隐私协议弹窗 |
| 学生首页 | 只有步骤条和三个快捷入口，缺少数据概览与 Feed | 改造为“求职工作台”数据看板 |
| 岗位匹配 | 卡片信息稀疏、无筛选、无详情、无收藏投递 | 重构为真实岗位列表 + 详情 + 收藏/投递 |
| 求职画像 | 纯表单，缺少简历预览与经历增删 | 升级为简历编辑器 + 左侧实时预览 |
| 简历优化 | 上传后仅展示评分和建议，缺少历史与改写应用 | 增加评分历史、分模块诊断、建议一键应用 |
| 模拟面试 | 聊天界面简单，缺少面试历史与报告沉淀 | 增强聊天室体验、历史列表、报告可视化 |
| 企业端 | 仅项目推荐，HR 无法管理职位/候选人/流程 | 新增职位管理、候选人库、面试日程 |
| 管理端 | 只有数字统计卡片，缺少图表与审核 | 引入 ECharts 图表、企业审核、岗位管理 |

# 3. 改造总体思路

- 信息流优先：将“岗位”作为平台核心资产，用卡片 Feed 承载公司、薪资、地点、标签、时间、操作按钮等高密度信息。

- 角色工作台化：学生端首页 = 数据概览 + 待办 + 推荐流；企业端首页 = 待处理简历 + 在招职位 + 日程 + 推荐人才。

- 补齐真实字段：在前端通过字段映射、默认值、mock 补全公司名、经验、学历、福利、发布时间、HR 信息等字段；必要时推动后端扩展。

- 统一状态反馈：抽象 EmptyState / LoadingSkeleton / ErrorRetry / GlobalMessage 组件，覆盖空数据、加载、错误、成功提示。

- 移动端适配：对登录页、岗位列表、简历预览等高频页面做响应式改造，小屏下侧边栏收起、卡片单列、筛选抽屉化。

- 渐进式实施：优先改造全局布局和学生端核心链路（岗位/简历/投递），再扩展企业端、管理端与 AI 工具。

# 4. 具体改造清单

## 4.1 全局布局与导航

要修改什么

- HeaderBar.vue：顶部仅面包屑+头像，功能单一。

- Sidebar.vue：所有菜单平铺，无分组，深色风格偏后台。

- global.scss / AppLayout.vue：缺少 CSS 变量体系、响应式断点、全局搜索/通知入口。

怎么修改 / 具体怎么做

- HeaderBar 升级为“顶部全局导航条”：左侧保留面包屑与页面标题；中间加入全局岗位搜索框（带历史记录与热门搜索）；右侧加入消息通知铃铛（红点 + 下拉列表）、站内信入口、用户头像下拉菜单（个人设置/退出）。

- Sidebar 分组展示：学生端分“求职工作台（首页/岗位/投递/收藏/消息）”“AI 辅导（测评/方向/差距/学习/简历/面试）”“个人中心（画像/设置）”；企业端分“招聘概览”“职位管理”“候选人”“项目推荐”。

- 引入 CSS 变量体系：在 global.scss 中定义 --primary-color、--success-color、--warning-color、--danger-color、--text-primary、--text-secondary、--bg-page、--border-color、--sidebar-width、--header-height，所有组件统一引用。

- 响应式：992px 以下侧边栏自动收起为图标抽屉；岗位列表小屏下筛选区变为 el-drawer；卡片单列展示。

- 操作步骤：1) 改造 HeaderBar.vue / Sidebar.vue；2) 新建 components/common/GlobalSearch.vue、NotificationBell.vue；3) 调整 global.scss 与 AppLayout.vue 的 flex 布局。

## 4.2 登录/注册页

要修改什么

- LoginView.vue：已有账号密码登录，但“扫码登录”“短信登录”Tab 仅占位，无真实功能。

- RegisterView.vue：企业注册未要求公司信息，角色选择后字段单一。

怎么修改 / 具体怎么做

- 登录页 Tab 保留“账号登录”优先，将“短信登录”补全为手机号 + 验证码 UI（验证码按钮 60s 倒计时，后端接口可先行 mock）。

- 扫码登录 Tab 展示二维码占位图 + 刷新机制，提示“请使用微信/APP 扫码”。

- 注册页根据角色动态表单：学生需补充姓名、学校、专业、手机号；HR 需补充公司名称、所属行业、企业邮箱、职位。

- 增加《用户服务协议》《隐私政策》弹窗或跳转，注册按钮在未勾选时禁用。

- OAuth 登录图标目前为 Element Plus 图标，可替换为企业微信/钉钉/飞书真实 SVG 图标（仅 UI，后续后端对接）。

## 4.3 学生首页（求职工作台）

要修改什么

- StudentHome.vue：当前为步骤条 + 3 个快捷入口，信息单薄，没有数据概览。

怎么修改 / 具体怎么做

- 顶部数据卡：使用 el-statistic 展示“投递数、待面试、收藏岗位、简历评分、待学任务、消息通知”，数据来自 progress/overview、getInterviewHistory、getResumeHistory 等接口聚合。

- 中部求职流程步骤条：保留现有步骤条，但增加“当前步骤说明”与“去完成”按钮，点击跳转到对应页面。

- 右侧推荐区：展示“为你推荐”岗位卡片（调用 recommendJobs）、“热门公司”占位列表、“平台公告”。

- 快捷入口升级：使用大图标 + 标题 + 描述 + 操作按钮的卡片，hover 时带阴影动效。

- 数据为空时显示 EmptyState 组件并引导用户完善画像。

## 4.4 岗位匹配（核心改造）

要修改什么

- JobMatchingView.vue：只有关键词、城市筛选，岗位卡片信息少，无详情、无收藏、无投递。

- 后端 job_position 表字段有限：title / direction / jd / city / salaryRange，缺少 companyName、experience、education、jobType、welfare、publishTime、hrName 等。

怎么修改 / 具体怎么做

- 重构为“左筛选 + 右列表”经典招聘平台布局：

- 左侧筛选栏使用 el-collapse：城市（多选）、岗位方向（后端/前端/数据/产品/测试等）、薪资范围（单选）、经验要求（应届/1-3年/3-5年/5年以上）、学历要求、工作性质（全职/实习/兼职）、技能标签（多选）。

- 右侧岗位列表：每条岗位显示公司 logo 占位、公司名称、岗位标题、薪资高亮、地点、经验、学历、福利标签、发布时间、匹配度标签；底部操作区：立即投递、收藏、聊一聊（进入客服/沟通页）。

- 新增 JobCard.vue 组件统一岗位卡片样式，支持列表模式与卡片模式切换。

- 新增 JobFilter.vue 组件封装所有筛选条件，支持“清空筛选”。

- 新增岗位详情页 JobDetailView.vue（路由 /student/job/:id）：展示完整 JD、公司介绍、技能要求、薪资详情、相似岗位推荐；底部固定操作栏“投递简历/收藏/返回”。

- 分页与排序：列表底部增加 el-pagination；顶部增加排序选项（智能推荐/最新发布/薪资从高到低）。

- 字段映射处理：后端返回字段不足时，前端通过工具函数 enrichJob(job) 补全 companyName（从 direction 或 mock 公司库）、experience、education、publishTime 等默认值，并标注为“前端 mock，后续需后端扩展”。

- 接口调整：扩展 searchJobs(keyword, city) 为 searchJobs({ keyword, city, direction, salaryMin, salaryMax, experience, education, jobType, skillIds, sort, page, size })，若后端未支持则先前端过滤+mock 分页。

- 状态反馈：列表加载使用骨架屏 JobListSkeleton.vue；无结果时显示“未找到合适岗位，试试调整筛选条件”。

## 4.5 求职画像（简历编辑器）

要修改什么

- ProfileView.vue：当前为左右两列表单，缺少简历预览、经历增删、头像上传。

怎么修改 / 具体怎么做

- 改为“左侧简历预览 + 右侧编辑表单”的双栏布局，实时联动。

- 基础信息：头像上传（Element Plus el-upload 到 /student/resume/upload 复用文件上传接口）、姓名、手机号、邮箱、期望城市、期望职位、期望薪资、求职状态。

- 教育经历：支持新增/删除多条（学校、专业、学历、时间段、在校经历）。

- 工作经历/实习经历：公司、职位、时间段、工作内容（支持多条）。

- 项目经历：项目名称、角色、时间段、项目描述、技术栈、项目链接。

- 技能标签：保留现有回车添加标签，但改为从技能词典联想选择，减少拼写不一致。

- 个人优势：求职优势/自我评价文本框。

- 组件拆分：新增 ResumePreview.vue（左侧预览）、ExperienceEditor.vue（经历增删）、AvatarUploader.vue。

- 后端依赖：CareerProfile 实体当前字段有限，需要后端扩展字段或使用 JSON 字段存储经历数组；若后端无法立即支持，可先本地结构化并在保存时序列化到现有字段。

## 4.6 简历智能优化

要修改什么

- ResumeOptimizeView.vue：上传后只显示一次评分和建议，缺少历史、分模块诊断、建议应用。

怎么修改 / 具体怎么做

- 顶部增加“简历评分历史”时间轴（调用 getResumeHistory），可切换历史报告。

- 分模块诊断：将建议按“个人信息/教育背景/工作经历/项目经历/技能/自我评价”分类展示，每个模块显示得分条与问题列表。

- AI 改写建议：每条建议旁增加“一键应用”按钮，将建议文本写入对应的简历字段（需与 ProfileView 共享 Pinia profile store）。

- 对比视图：左右分屏展示“原简历内容”与“AI 优化后内容”。

- 导出功能：提供“导出简历 PDF”按钮（可先使用 window.print 或后续接入 html2pdf.js）。

- 状态：上传中显示进度条；分析中显示 Skeleton；无简历时显示 EmptyState。

## 4.7 模拟面试

要修改什么

- InterviewView.vue：聊天窗口简单，缺少面试历史、题目卡片、报告沉淀。

怎么修改 / 具体怎么做

- 新增 InterviewHistory.vue 列表：展示历史面试记录（岗位、类型、时间、综合评分），点击可查看报告。

- 面试房间界面：左侧题目/进度，右侧 ChatWindow；消息气泡区分面试官/求职者，支持 Markdown 简单渲染。

- 题目卡片：每道题显示题号、考点标签、难度、建议回答时长。

- 面试报告页：使用 RadarChart 展示表达能力、技术深度、逻辑思维、沟通能力等维度；列出亮点、改进点、推荐学习资源。

- 结束面试后增加“再练一次”与“查看学习路径”入口。

## 4.8 能力测评

要修改什么

- AssessmentView.vue：答题流程较简单，缺少历史与能力趋势。

怎么修改 / 具体怎么做

- 开始页展示测评分类（综合测评/编程能力/产品思维/沟通表达）与预计时长。

- 答题中增加题目收藏、标记不确定、倒计时显示。

- 结果页增加“能力雷达长期趋势”：展示多次测评各维度分数折线/面积图。

- 新增测评历史列表（调用 getAssessmentHistory）。

## 4.9 差距分析与学习路径

要修改什么

- GapAnalysisView.vue / LearningPathView.vue：报告展示偏技术，缺少行动感。

怎么修改 / 具体怎么做

- 差距分析页：顶部展示目标岗位卡片；中部使用 RadarChart 对比“当前能力”与“岗位要求”；下方技能缺口列表增加“去学习”按钮直达对应资源。

- 学习路径页：使用 Kanban/Timeline 展示待学习/学习中/已完成任务，支持拖拽打卡。

- 学习进度页：增加周/月学习统计与最近学习资源推荐。

## 4.10 企业端改造

要修改什么

- EnterpriseHome.vue / RecommendView.vue：HR 工作台薄弱，只有项目推荐。

怎么修改 / 具体怎么做

- 企业首页升级为 HR 工作台：顶部数据卡（在招职位、待处理简历、今日面试、沟通中候选人）；中部待办列表（新投递、面试安排、Offer 审批）；右侧人才推荐。

- 新增职位管理 JobPostView.vue：列表展示职位状态（招聘中/已下架/审核中）；新增/编辑职位表单包含公司名称、职位名称、方向、薪资、城市、经验、学历、职位描述、技能要求、福利待遇、招聘人数。

- 新增候选人库 CandidatePoolView.vue：简历列表/卡片，支持按岗位、匹配度、状态筛选；操作：查看简历、邀约面试、不合适、发送 Offer。

- 新增面试日程 InterviewScheduleView.vue：日历/列表展示已安排面试，支持新建面试（时间、方式、面试官、备注）。

- 保留并优化项目推荐 RecommendView.vue：增加推荐历史与一键联系候选人。

- 后端依赖：企业端需要新增大量接口（职位 CRUD、简历投递、流程状态、面试日程），建议与后端同步排期。

## 4.11 管理端改造

要修改什么

- AdminHome.vue：只有 6 个统计卡片，缺少可视化图表。

怎么修改 / 具体怎么做

- 数据看板：使用 ECharts 增加“用户增长曲线”“测评/面试/匹配趋势图”“热门岗位词云”“技能缺口 Top10 柱状图”。

- 用户管理：保留 UserManagement.vue，增加角色筛选、状态开关、重置密码弹窗。

- 技能词典：保留 SkillDictionary.vue，增加导入/导出、批量分类。

- 新增企业管理 EnterpriseAudit.vue：审核企业注册、查看企业资质、禁用/启用企业账号。

- 新增岗位管理 JobManagement.vue：审核企业发布职位、下架违规职位。

## 4.12 智能客服

要修改什么

- CustomerServiceView.vue：当前为独立页面，入口较深。

怎么修改 / 具体怎么做

- 将客服改造为全局悬浮聊天机器人 ChatBot.vue，固定在页面右下角，随时唤起。

- 机器人支持常见问题快捷按钮、历史会话、人工客服转接占位。

- 原 CustomerServiceView.vue 改造为“帮助中心”页面，展示 FAQ 分类与使用指南。

## 4.13 通用状态与体验组件

要修改什么

- 各页面空数据、加载、错误提示不统一。

怎么修改 / 具体怎么做

- 新建 EmptyState.vue：根据场景显示不同插图与文案（无岗位、无简历、无消息、无结果、404）。

- 新建 LoadingSkeleton.vue：列表骨架屏、卡片骨架屏、详情骨架屏。

- 新建 ErrorRetry.vue：网络错误/接口异常时展示错误码、错误信息、重试按钮。

- 封装 useAsync 组合式函数：统一处理 loading / error / retry，替代各页面重复 try/catch。

- request.ts 拦截器：统一 401 跳转登录、5xx 提示“服务繁忙”、业务错误码翻译为中文消息。

# 5. 接口与字段映射调整

前端改造过程中，需明确现有接口字段与目标展示字段的映射关系。下表列出核心映射：

| 模块 | 目标字段 | 现有字段/来源 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位列表 | companyName / logo / publishTime / experience / education / welfare / hrName | job_position 表无以上字段 | 前端 enrichJob 补全默认值 + 标注后端扩展 |
| 岗位搜索 | direction / salaryMin / salaryMax / experience / jobType / page / size / sort | 仅 keyword、city | 扩展 searchJobs 参数；后端未支持则前端过滤+mock 分页 |
| 简历画像 | 头像 / 教育经历 / 工作经历 / 项目经历 / 求职优势 | career_profile 字段有限 | 后端扩展字段 或 JSON 序列化存储 |
| 投递/收藏 | 投递记录 / 收藏列表 / 状态 | 无相关接口 | 后端新增 job_application / job_favorite 表及接口 |
| 企业职位 | 职位 CRUD / 上下架 / 审核 | 无 HR 职位管理接口 | 后端新增 enterprise/job 模块 |
| 候选人流程 | 简历状态 / 面试日程 / Offer | 无相关接口 | 后端新增 recruitment_process 模块 |

建议与后端协商优先扩展岗位表字段（company_name、experience、education、welfare、publish_time、hr_name）和学生投递/收藏接口，这是前端“真实感”提升的关键依赖。

# 6. 技术实施方案

## 6.1 组件拆分策略

- 通用组件：components/common/EmptyState.vue、LoadingSkeleton.vue、ErrorRetry.vue、GlobalSearch.vue、NotificationBell.vue、ChatBot.vue、AvatarUploader.vue。

- 业务组件：components/job/JobCard.vue、JobFilter.vue、JobList.vue、JobDetailHeader.vue；components/resume/ResumePreview.vue、ExperienceEditor.vue；components/interview/InterviewHistory.vue、InterviewReport.vue。

- 布局组件：优化 layout/AppLayout.vue、HeaderBar.vue、Sidebar.vue，新增 MobileDrawer.vue。

## 6.2 样式与响应式

- 全局使用 CSS 变量，统一色彩、字号、间距、圆角、阴影。

- 定义断点：≥1200px 双栏、992px-1200px 单栏+侧边栏、<992px 移动端抽屉。

- 岗位列表小屏下：筛选按钮打开 el-drawer，卡片单列，详情页全屏。

## 6.3 状态管理

- 新增 useJobStore：管理岗位列表、筛选条件、分页、收藏/投递状态缓存。

- 扩展 useProfileStore：存储完整简历结构（教育/工作/项目经历）。

- 新增 useNotificationStore：管理消息通知、红点计数。

## 6.4 路由调整

- 新增 /student/jobs 作为岗位列表默认页；/student/job/:id 为详情页。

- 新增 /student/applications、/student/favorites、/student/messages。

- 新增 /enterprise/jobs、/enterprise/candidates、/enterprise/interviews。

- 新增 /admin/enterprises、/admin/job-management。

## 6.5 性能优化

- 岗位列表使用虚拟滚动（el-table-infinite-scroll 或自定义 VirtualList）应对大量数据。

- 图片懒加载：公司 logo、用户头像使用 el-image lazy。

- keep-alive 缓存岗位列表、简历编辑等页面状态。

- 路由懒加载已存在，继续保持。

# 7. 实施计划（建议阶段）

| 阶段 | 内容 | 目标 | 预计工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 全局布局、Header/Sidebar、空/错/加载组件、CSS 变量、响应式基础 | 统一视觉与状态反馈 | 2-3 天 |
| Phase 2 | 学生首页工作台、岗位列表/筛选/详情、收藏/投递、简历编辑器 | 核心求职链路可用 | 5-7 天 |
| Phase 3 | 简历优化、模拟面试、能力测评、差距分析、学习路径打磨 | AI 辅导体验提升 | 4-5 天 |
| Phase 4 | 企业端 HR 工作台、职位管理、候选人库、面试日程 | 企业招聘流程闭环 | 5-7 天 |
| Phase 5 | 管理端数据看板图表、企业/岗位审核、用户管理增强 | 运营管理能力完善 | 3-4 天 |
| Phase 6 | 全量联调、响应式测试、性能优化、文档与代码整理 | 稳定上线 | 3-4 天 |

# 8. 依赖与风险

| 风险点 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 后端字段扩展不及时 | 岗位/简历/企业信息展示不完整 | 前端先使用 mock 数据与 enrichJob 函数补全，接口ready后替换 |
| 企业端接口缺失 | 职位/候选人/流程功能无法真正闭环 | 与后端同步排期，优先保证学生端核心链路 |
| 改造范围过大导致工期失控 | 无法按期交付 | 按 Phase 分阶段交付，每阶段可独立运行与演示 |
| Element Plus 自定义样式冲突 | 组件样式被覆盖或升级后失效 | 使用 CSS 变量与 ::v-deep 集中管理，避免散弹式修改 |
| 移动端适配不足 | 小屏体验差 | 在 Phase 1 即确定断点与移动端交互规范 |

# 9. 验收标准

- 视觉真实感：岗位列表、简历编辑器、HR 工作台在信息密度、布局、色彩上接近主流招聘平台。

- 功能完整性：学生可完成“搜索岗位 - 查看详情 - 投递/收藏 - 查看投递记录 - 模拟面试 - 学习提升”主流程；HR 可完成“发布职位 - 查看候选人 - 邀约面试”主流程（后端接口配合）。

- 状态反馈覆盖：所有列表/详情/表单均有 loading、空数据、错误、成功提示。

- 响应式：在 1366px、992px、768px、375px 宽度下无严重布局错乱。

- 接口稳定：改造后现有登录、测评、面试、推荐等接口仍可正常调用。

- 代码质量：组件拆分合理、命名清晰、重复代码减少、无明显 console 报错。

# 10. 附录：主要文件改动清单

| 文件/目录 | 改动说明 |
| --- | --- |
| src/assets/styles/global.scss | 新增 CSS 变量、响应式断点、全局工具类 |
| src/components/layout/* | HeaderBar / Sidebar / AppLayout 重构 |
| src/components/common/* | 新增 EmptyState、LoadingSkeleton、ErrorRetry、GlobalSearch、NotificationBell、ChatBot、AvatarUploader |
| src/components/job/* | 新增 JobCard、JobFilter、JobList、JobDetailHeader |
| src/components/resume/* | 新增 ResumePreview、ExperienceEditor |
| src/components/interview/* | 新增 InterviewHistory、InterviewReport |
| src/views/student/*.vue | StudentHome、JobMatchingView、ProfileView、ResumeOptimizeView、InterviewView 等重构；新增 JobDetailView、ApplicationsView、FavoritesView |
| src/views/enterprise/*.vue | EnterpriseHome、RecommendView 重构；新增 JobPostView、CandidatePoolView、InterviewScheduleView |
| src/views/admin/*.vue | AdminHome 增加图表；新增 EnterpriseAudit、JobManagement |
| src/views/customer/*.vue | CustomerServiceView 改造为帮助中心 |
| src/router/index.ts | 新增岗位详情、投递/收藏/消息、企业职位/候选人/日程、管理端审核等路由 |
| src/api/*.ts | 扩展 searchJobs、新增投递/收藏/消息/企业职位/候选人/日程/审核等接口 |
| src/stores/*.ts | 新增 useJobStore、useNotificationStore；扩展 profile store |
| src/utils/* | 新增 jobEnrich.ts、useAsync.ts、formatters.ts |

以上计划书可作为本次前端改造的执行依据。建议先按 Phase 分阶段落地，每阶段完成后进行小范围演示与评审，及时调整细节。